| A | 12/03/26 | Emisión inicial |  | S.S | A.L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | FECHA | DESCRIPCIÓN |  | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| GESTIÓN DE CONTRATISTAS SST EN OBRA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. |  |  |  |
|  |  |  | GESTIÓN DE CONTRATISTAS SST |  |  |  |
|  |  |  | EN OBRA |  |  |  |
| ESCALA: S/E |  |  | LUGAR: GENERAL ROCA, RÍO NEGRO |  |  | A |
|  |  |  | DOCUMENTO: CGC-VAR-SGI-001 |  |  | REVISIÓN |

1. OBJETIVO

Establecer los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que deben cumplir los subcontratistas y contratistas que ingresan a obras o instalaciones de Roque Mocciola S.A., y la metodología para su control durante la ejecución, en cumplimiento de la cláusula 8.1.4 de la norma ISO 45001:2018 y el Decreto 911/96.

2. DOCUMENTACIÓN SST REQUERIDA ANTES DEL INGRESO

Ningún subcontratista puede iniciar tareas en obra sin haber presentado y recibido aprobación de la siguiente documentación:

| DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE DE PRESENTAR | VALIDEZ |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa de Seguridad e Higiene | Programa elaborado por un profesional habilitado (Técnico/Licenciado en H&S matriculado), aprobado por la ART. | Subcontratista | Por obra. Actualizar si cambia el alcance. |
| Nómina del personal con ART | Listado de todos los trabajadores con cobertura de ART vigente. Actualizar con altas y bajas. | Subcontratista | Mensual |
| Póliza de seguro de accidentes de trabajo | Certificado de cobertura ART vigente para todos los trabajadores de la obra. | Subcontratista | Mensual |
| Seguro de Responsabilidad Civil | Póliza de RC vigente con suma asegurada mínima según contrato. | Subcontratista | Anual / según contrato |
| Constancias de capacitación SST | Cursos obligatorios según Dec. 911/96: inducción general, tareas de alto riesgo si aplica. | Subcontratista | Por trabajador. Al ingreso. |
| Certificados de aptitud médica | Examen preocupacional del personal que ingresa a obra. | Subcontratista | Al ingreso de cada trabajador |
| Habilitaciones de equipos | VTV, inspección de grúas/izaje, certificación de eslingas y aparejos. | Subcontratista | Según vencimiento de cada elemento |
| Procedimientos de trabajo seguro | Para tareas de alto riesgo (altura, izaje, electricidad, excavación): procedimientos propios o aceptación de los de Roque Mocciola S.A. | Subcontratista / Resp. SYH | Por tarea de riesgo |

3. INDUCCIÓN SST OBLIGATORIA

Todo trabajador de una subcontratista debe recibir la inducción SST de la obra antes de comenzar sus tareas. La inducción incluye:

- Política de seguridad de Roque Mocciola S.A. y reglas de la obra.

- Riesgos específicos del frente de trabajo asignado.

- Uso obligatorio de EPP básico en obra (casco, botines, chaleco reflectivo).

- Ubicación de salidas de emergencia, botiquín y puntos de encuentro.

- Procedimiento de reporte de incidentes y condiciones inseguras.

- Número de emergencia del Resp. SYH de la obra.

La inducción queda registrada en el formulario SYH-F-01 con firma del trabajador. Sin inducción firmada: prohibido el ingreso al frente de trabajo.

4. CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN

| CONTROL | DESCRIPCIÓN | FRECUENCIA | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificación de documentación vigente | Control mensual de nómina ART, pólizas y habilitaciones. Documentos vencidos: suspensión de tareas hasta regularización. | Mensual | Resp. SYH de la obra |
| Inspección conjunta | Recorrido de obra con el Jefe de la subcontratista para verificar condiciones de trabajo. | Mensual o por evento | Jefe de Obra + Resp. SYH |
| Participación en charlas de inicio | Los trabajadores de las subcontratistas participan en las charlas diarias junto al personal propio. | Diaria | Jefe de Obra / Capataz |
| Reporte de accidentes e incidentes | Todo accidente o incidente de una subcontratista en la obra de Roque Mocciola S.A. debe ser reportado e investigado conjuntamente. | Por evento | Resp. SYH |
| Evaluación final de desempeño SST | Al cierre de la obra: calificar el desempeño SST del subcontratista según criterios de SUB-VAR-CAL-001 (peso SST: 25%). | Al cierre de obra | Jefe de Obra + Resp. SYH |

5. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

| INCUMPLIMIENTO | ACCIÓN INMEDIATA | CONSECUENCIA EN EVALUACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Trabajador sin inducción firmada | Retiro del frente de trabajo hasta completar la inducción. | NC en evaluación SUB |
| Trabajador sin EPP básico en obra | Suspensión inmediata de tareas. Notificación al responsable de la subcontratista. | NC en evaluación SST |
| Documentación SST vencida | Suspensión de tareas de esa empresa hasta regularización. | NC mayor. Posible baja del padrón. |
| Incidente ocultado o no reportado | Investigación de responsabilidades. Posible rescisión del contrato. | Baja inmediata del padrón de subcontratistas |
| Reincidencia en los mismos incumplimientos | Segunda suspensión de tareas. Reunión formal con dirección de la subcontratista. | Calificación D — No Apto (SUB-VAR-CAL-001) |