| A | 17/02/26 | Versión en Evaluación |  | S.S | A.L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | FECHA | DESCRIPCIÓN |  | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. |  |  |  |
|  |  |  | PLAN DE GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES |  |  |  |
|  |  |  | PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD |  |  |  |
| ESCALA: S/E |  |  | LUGAR: GENERAL ROCA, RÍO NEGRO |  |  | A |
|  |  |  | DOCUMENTO: GNC-VAR-SGI-001 |  |  | REVISIÓN |

PLAN DE GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES

# 1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la detección, registro, análisis, tratamiento, seguimiento y cierre de las no conformidades identificadas en las distintas áreas de la empresa Roque Mocciola S.A., con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, normativos, contractuales y de calidad establecidos para los procesos de la organización. Este plan tiene como propósito fomentar la mejora continua, reducir la recurrencia de fallos y asegurar la satisfacción del cliente mediante un enfoque sistemático en la gestión de desviaciones.

# 2. ALCANCE

Este plan aplica a todas las actividades desarrolladas por Roque Mocciola S.A., incluyendo:

- Ejecución de obras de infraestructura, civiles y de arquitectura.

- Fabricación en taller metalúrgico.

- Gestión de depósitos y logística.

- Uso, mantenimiento y control de equipos propios.

- Gestión administrativa y documental.

- Interacción con proveedores, subcontratistas y clientes.

- Gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional.

Incluye también la evaluación de productos, procesos y servicios, tanto internos como subcontratados, que pudieran presentar desviaciones respecto a los requisitos establecidos por la empresa o por el cliente.

# 3. DEFINICIONES

- No Conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito especificado, ya sea normativo, contractual, técnico, de calidad o de procedimiento interno.

- Producto o Servicio No Conforme: Todo resultado que no satisface los criterios establecidos para su aceptación.

- Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada.

- Acción Preventiva: Acción para eliminar la causa de una posible no conformidad.

- Análisis de Causa Raíz: Identificación del origen principal de una no conformidad mediante herramientas analíticas.

- Plan de Acción Correctiva: Conjunto de actividades para eliminar una no conformidad y evitar su recurrencia.

- Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, que transforman entradas en salidas.

# 4. RESPONSABILIDADES GENERALES

- Gerencia General: Aprueba el plan y asigna recursos para su implementación. Supervisa la eficacia global del sistema de gestión de no conformidades y revisa periódicamente su adecuación.

- Jefes de Área (Obras, Taller, Logística, Administración): Detectan y gestionan las NC dentro de su ámbito de responsabilidad. Lideran los análisis de causa y aplican las acciones correctivas y preventivas necesarias.

- Todo el Personal: Participa activamente en la detección y prevención de no conformidades. Está obligado a reportar cualquier desviación que detecte durante el desarrollo de sus funciones.

# 5. GESTIÓN POR ÁREAS FUNCIONALES

### 5.1. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, CIVILES Y DE ARQUITECTURA

### 5.1.1. Tipos de no conformidades

- Ejecución fuera de especificaciones técnicas o planos.

- Incumplimientos contractuales o normativos.

- Falta de cumplimiento de plazos de ejecución.

- Problemas de seguridad y medio ambiente.

- Errores en mediciones, trazados o replanteos.

- Uso de materiales inadecuados o vencidos.

### 5.1.2. Procedimiento de gestión

- Detección diaria por el jefe de obra, capataces o administrativo.

- Registro mediante Formulario de NC.

- Aplicación de acción para mitigar consecuencias (ej. suspensión de actividad, remoción de material).

- Análisis de causa con participación de equipos técnicos y profesionales de seguridad.

- Elaboración e implementación del plan de acción correctiva.

- Evaluación y verificación de eficacia por parte del área de calidad.

### 5.1.3. Indicadores

- % de obras con NC activas.

- Tiempo medio de cierre de NC.

- % de reincidencias por tipo de NC.

- % de acciones correctivas eficaces.

## 5.2. TALLER METALÚRGICO

### 5.2.1. Tipos de no conformidades

- Piezas fabricadas fuera de tolerancia dimensional.

- Incumplimiento de especificaciones técnicas de soldadura.

- Faltante o deterioro de elementos de protección personal (EPP) y herramientas.

- No cumplimiento de normas de higiene y seguridad.

### 5.2.2. Procedimiento de gestión

- Control de calidad interno por parte del jefe de taller.

- Inspección periódica por el área de calidad.

- Registro en formato específico con código de trazabilidad.

- Evaluación técnica de la no conformidad y disposición de la pieza (reproceso, rechazo, reparación).

- Documentación de acciones correctivas con evidencia fotográfica y técnica.

### 5.2.3. Indicadores

- % de piezas rechazadas por lote de producción.

- NC por tipo de proceso (soldadura, corte, armado).

- Tiempo de respuesta ante una NC crítica.

## 5.3. DEPÓSITOS Y LOGÍSTICA

### 5.3.1. Tipos de no conformidades

- Recepción de materiales defectuosos, fuera de plazo o sin documentación.

- Errores en registros de inventario.

- Almacenamiento incorrecto que genera deterioro.

- Daño a materiales por manipulación inadecuada.

- Desvío en la trazabilidad de materiales.

### 5.3.2. Procedimiento de gestión

- Registro diario de ingresos con verificación por responsable de depósito.

- Informes de no conformidades al proveedor o área solicitante.

- Corrección inmediata (reubicación, aislamiento) o devolución de material.

- Control documental asociado (remitos, fichas técnicas, certificados).

- Aplicación de acciones preventivas ante patrones recurrentes.

### 5.3.3. Indicadores

- % de devoluciones a proveedores.

- NC por tipo de material.

- Precisión del inventario vs. stock físico.

## 5.4. EQUIPOS PROPIOS

### 5.4.1. Tipos de no conformidades

- Falla mecánica por mantenimiento inadecuado.

- Equipos sin registro de uso o bitácora técnica.

### 5.4.2. Procedimiento de gestión

- Inspecciones preventivas y correctivas por el personal de mantenimiento.

- Registro de fallas, diagnósticos y medidas adoptadas.

- Coordinación con proveedores de servicio técnico externo.

- Control documental de historial de mantenimiento y disponibilidad operativa.

### 5.4.3. Indicadores

- Tiempo de inactividad de equipos por NC.

- % de equipos con mantenimiento actualizado.

- Incidencia de NC por tipo de equipo.

## 5.5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL

### 5.5.1. Tipos de no conformidades

- Documentación desactualizada o con errores.

- Formularios incompletos o ilegibles.

- Incumplimientos en registros obligatorios para licitaciones, habilitaciones o certificaciones.

- Falta de firma, fecha o sellos en documentación técnica o contractual.

### 5.5.2. Procedimiento de gestión

- Revisión periódica de formularios y registros por área administrativa.

- Corrección y notificación al responsable.

- Control documental mediante sistema de gestión digital.

- Seguimiento de vencimientos, renovaciones y actualizaciones mediante alertas automáticas.

### 5.5.3. Indicadores

- NC por auditoría documental.

- % de registros corregidos a tiempo.

- % de cumplimiento de fechas límite documentales.

# 6. CLASIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES

- Leves: Impacto menor, sin afectación a la calidad final. Ejemplo: error tipográfico en un documento no contractual.

- Graves: Requiere acción inmediata, puede afectar cumplimiento contractual o técnico. Ejemplo: uso de material no certificado.

- Críticas: Implican riesgos legales, técnicos o de seguridad para el personal o terceros.

# 7. ANÁLISIS DE CAUSA Y ACCIONES CORRECTIVAS

Para el análisis de causas se aplicarán metodologías sistemáticas, como:

- Diagrama de causa-efecto (Ishikawa).

- Análisis de los 5 porqués.

- Matriz de priorización (criterios de impacto, probabilidad y recurrencia).

Las acciones correctivas se documentarán e implementarán con:

- Asignación de responsables.

- Cronograma de implementación.

- Recursos necesarios.

- Verificación de efectividad mediante auditoría o inspección posterior.

# 8. VERIFICACIÓN Y CIERRE DE NO CONFORMIDADES

Una NC se considera cerrada cuando:

- Se ha ejecutado el plan de acción.

- Se ha verificado su efectividad.

- Se ha completado la documentación de seguimiento.

- Se ha comunicado a las partes involucradas.

El cierre debe estar validado por el responsable de calidad y el jefe del área involucrada.

# 9. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS

Se conservarán los siguientes documentos:

- Formularios de No Conformidad (código, fecha, descripción, responsable, acción tomada).

- Planes de Acción Correctiva.

- Evidencias fotográficas y técnicas.

- Actas de reunión y de cierre.

- Informes de auditoría.

- Informes de indicadores mensuales y anuales.

# 10. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

- Capacitaciones semestrales por área sobre detección, análisis y tratamiento de NC.

- Inclusión de casos reales para fomentar la cultura de calidad.

- Difusión de procedimientos mediante reuniones, boletines y cartelería.

# 11. AUDITORÍAS Y MEJORA CONTINUA

- Auditorías internas planificadas.

- Auditorías cruzadas entre áreas.

- Revisión anual del plan y del sistema de gestión.

- Incorporación de lecciones aprendidas al sistema de calidad.

# 12. CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO CONFORMES

- Identificación visual mediante etiquetas.

- Aislamiento físico en áreas designadas.

- Registro en sistema digital.

- Disposición: corrección, reproceso, descarte o devolución según evaluación técnica.

- Aprobación por calidad y responsable de área antes de reincorporación.