| A | 15/05/25 | Emisión inicial — |  | S.S | A.L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | FECHA | DESCRIPCIÓN |  | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. |  |  |  |
|  |  |  | METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN |  |  |  |
|  |  |  | DE HALLAZGOS DEL SGI |  |  |  |
| ESCALA: S/E |  |  | LUGAR: GENERAL ROCA, RÍO NEGRO |  |  | A |
|  |  |  | DOCUMENTO: MIH-VAR-SGI-001 |  |  | REVISIÓN |

1. OBJETIVO

Establecer el marco general para la identificación, clasificación, registro, análisis, seguimiento y cierre de hallazgos del SGI de Roque Mocciola S.A. Este procedimiento es el marco sobre el cual opera la Gestión de No Conformidades (GNC-VAR-SGI-001), en cumplimiento de las cláusulas 10.1 y 10.2 de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

2. TIPOS DE HALLAZGOS

| TIPO | NOMBRE | CRITERIO | ACCIÓN REQUERIDA | PLAZO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NC | No Conformidad | Incumplimiento de un requisito de norma, procedimiento, contrato o especificación técnica. Evidencia objetiva de desviación. | Apertura obligatoria de proceso GNC-VAR-SGI-001. | ≤ 15 días hábiles |
| OBS | Observación | Situación que podría derivar en una NC si no se corrige. Riesgo latente sin incumplimiento actual. | Plan de mejora en plazo acordado. Seguimiento hasta cierre. | ≤ 30 días corridos |
| CF | Conformidad | Evidencia de que el proceso o requisito se cumple de forma efectiva y sostenida. | Registrar como buena práctica. Sin acción correctiva. | N/A |
| OP | Oportunidad de Mejora | Situación que, sin ser una desviación, permite optimizar el desempeño del proceso o sistema. | Evaluar factibilidad. Incorporar en plan de mejora continua si se acepta. | A definir |

3. FUENTES DE IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS

| FUENTE | DESCRIPCIÓN | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- |
| Auditorías internas (AAI-VAR-SGI-001) | Revisión sistemática de procesos, documentos y registros | Anual mínimo |
| Inspecciones de obra | Recorridos técnicos del Jefe de Obra o Resp. de Calidad | Semanal / por evento |
| Reclamos y quejas de clientes | Comunicaciones formales o informales sobre insatisfacción | Por evento |
| Indicadores fuera de meta | Cuando un KPI del SGI supera el umbral de alerta | Mensual / trimestral |
| Investigación de incidentes SST | Análisis de eventos SST para identificar causas sistémicas | Por evento |
| Revisión por la Dirección | Análisis estratégico del desempeño del SGI | Anual |

4. PROCESO DE GESTIÓN DE HALLAZGOS

| PASO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Detección y registro en Formulario FH-VAR-SGI-001 (descripción, fecha, fuente, tipo) | Quien detecta |
| 2 | Clasificación como NC / OBS / CF / OP según criterios de la Sección 2 | Resp. Calidad |
| 3 | Si es NC: iniciar GNC-VAR-SGI-001. Si es OBS: definir plan de mejora con plazo. | Resp. Calidad |
| 4 | Análisis de causa raíz: técnica 5 Porqués o Diagrama Ishikawa | Resp. proceso + Resp. Calidad |
| 5 | Implementación de la acción correctiva o de mejora | Responsable designado |
| 6 | Verificación de eficacia: re-inspección o medición del indicador afectado | Resp. Calidad |
| 7 | Cierre formal con fecha, firma y evidencia. Actualización del registro de hallazgos. | Resp. Calidad |

5. INDICADORES DE GESTIÓN DE HALLAZGOS

| INDICADOR | FÓRMULA | META | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| % NC cerradas en plazo | NC cerradas en plazo / NC totales × 100 | ≥ 90% | Mensual |
| Tiempo promedio de cierre NC | Suma días de cierre / N° NC cerradas | ≤ 12 días hábiles | Trimestral |
| NC recurrentes | NC con la misma causa raíz en 12 meses | 0 | Semestral |
| % hallazgos con análisis de causa | (NC+OBS con causa documentada / total) × 100 | 100% | Mensual |