| A | 20/10/24 | Emisión inicial |  | S.S | A.L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | FECHA | DESCRIPCIÓN |  | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| PLAN DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. |  |  |  |
|  |  |  | CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN |  |  |  |
|  |  |  | PLAN DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES |  |  |  |
| ESCALA: S/E |  |  | LUGAR: GENERAL ROCA, RÍO NEGRO |  |  | A |
|  |  |  | DOCUMENTO: PEP-VAR-CAL-001 |  |  | REVISIÓN |

# 1. ALCANCE

Este plan aplica los principales proveedores de materiales, insumos y servicios utilizados en las obras de la constructora Roque Mocciola. Incluye proveedores de:

- Materiales de construcción (cemento, acero, hormigón, pintura, etc.).

- Equipos y herramientas.

- Servicios especializados (subcontratistas, transporte, etc.).

# 2. RESPONSABILIDADES

- Departamento de Compras: Gestionar la selección y contratación de proveedores.

- Supervisores de Obra: Informar sobre el desempeño de los proveedores en campo.

- Administración y Finanzas: Verificar condiciones de pago y cumplimiento contractual.

# 3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Los proveedores serán evaluados según los siguientes criterios:

- Calidad de los productos o servicios: Cumplimiento de normativas y especificaciones técnicas.

- Cumplimiento de plazos de entrega: Puntualidad en la entrega de materiales y servicios.

- Capacidad técnica y operativa: Disponibilidad de equipamiento y tecnología adecuada.

- Condiciones comerciales: Precios competitivos, plazos de pago y condiciones contractuales.

- Compromiso con la seguridad y medio ambiente: Uso de buenas prácticas en seguridad laboral y gestión ambiental.

# 4. CLASIFICACIÓN DE PROVEEDORES

Los proveedores serán clasificados en base a su desempeño en:

- A (Excelente): Cumple con todos los requisitos sin observaciones.

- B (Bueno): Cumple con la mayoría de los requisitos, con mínimas observaciones.

- C (Regular): Presenta deficiencias en algunos criterios clave, pero son corregibles.

- D (Deficiente): No cumple con los requisitos mínimos y debe ser reconsiderado para futuras contrataciones.

# 5. METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN

Cada criterio será puntuado del 1 al 5 (1 = Muy deficiente, 5 = Excelente), obteniendo un puntaje total según la siguiente escala:

- 90 - 100 puntos: Proveedor Clase A (Recomendado sin restricciones)

- 75 - 89 puntos: Proveedor Clase B (Recomendado con seguimiento periódico)

- 50 - 74 puntos: Proveedor Clase C (Condicionado a mejoras)

- Menos de 50 puntos: Proveedor Clase D (No recomendado)

# 6. PROCESO DE EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN

- Evaluación inicial: Al momento de la selección del proveedor, basada en documentación y referencias.

- Evaluación periódica: Cada 6 meses, basada en el desempeño en obra y retroalimentación de los equipos de trabajo.

- Reevaluación por incumplimientos: Si un proveedor presenta fallas reiteradas, se reevalúa para determinar su continuidad.

# 7. REGISTRO Y CONTROL

- Todos los resultados de evaluación y reevaluación serán documentados en un registro de proveedores.

- Se mantendrán archivos con informes de desempeño, certificados de calidad y actas de incumplimiento si aplica.