| A | 14/10/25 | PLAN DE GESTIÓN |  | S.S | A.L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | FECHA | DESCRIPCIÓN |  | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. |  |  |  |
|  |  |  | PLAN GENERAL DE CALIDAD |  |  |  |
|  |  |  | PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD |  |  |  |
| ESCALA: S/E |  |  | LUGAR: GENERAL ROCA, RÍO NEGRO |  |  | A |
|  |  |  | DOCUMENTO: PGC-VAR-CAL-001 |  |  | REVISIÓN |

ÍNDICE

plan de gestión de CALIDAD	3

1. Introducción	3

1.1 Objetivo del Plan de Calidad	3

1.2 Alcance del PGC	3

1.3 Objetivos de Calidad	4

1.4 Herramientas de Gestión	5

2. Organización y Responsabilidades	6

2.1 Estructura Organizativa	6

2.2 Responsabilidades del Personal	7

2.3 Recursos Necesarios	7

3. Control de calidad en procesos críticos	8

3.1 Movimiento de Suelos y Control de Compactación (Normativa IRAM 11900)	8

3.2 Hormigonado (Normativa IRAM 1666)	8

3.3 Soldadura y Taller Metalúrgico	9

3.4 Pintura y Revestimientos (Normativa IRAM 1070)	9

3.5 Mantenimiento y Gestión de Flota	9

3.6 Logística y Trazabilidad de Transporte	9

4. Auditorías y Seguimiento	10

4.1 Auditorías Internas de Calidad	10

5. Gestión de No Conformidades	11

5.1 Identificación y Registro	11

5.2 Análisis de Causa	11

5.3 Acciones Correctivas y Preventivas	11

6. Capacitación y Desarrollo del Personal	12

6.1 Plan de Formación Continua	12

6.2 Evaluación de Competencias	12

7. Indicadores de Desempeño	13

8. Mejora Continua	14

8.1 Ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar)	14

9. Conclusión	15

plan de gestión de CALIDAD

# 1. Introducción

## 1.1 Objetivo del Plan de Calidad

El propósito de este Plan de Gestión de Calidad (PGC) es establecer un marco estructurado para garantizar que todas las actividades de la empresa Roque Mocciola se ejecuten conforme a los más altos estándares de calidad. Este plan permitirá cumplir con las normativas IRAM aplicables, satisfacer las expectativas de nuestros clientes y fomentar la mejora continua en todas las áreas operativas, asegurando así la sostenibilidad y el crecimiento de la empresa.

La calidad no solo se entiende como un requisito técnico, sino como un valor fundamental que orienta todas las decisiones estratégicas de la organización.

## 1.2 Alcance del PGC

El alcance de este PGC cubre todas las áreas de la empresa y los procesos críticos involucrados en la prestación de servicios y productos de calidad. Esto incluye:

- ÁREA ADMINISTRATIVA

  - Finanzas: Procesos financieros y manejo de recursos.

  - Pagos y Adquisiciones: Garantía de transparencia en el manejo financiero y selección de proveedores certificados.

  - Recursos Humanos (RRHH): Reclutamiento, capacitación y bienestar del personal, considerando su impacto directo en la calidad de los procesos.

- ÁREA TÉCNICA:

  - Ejecución de obras: Supervisión en todas las etapas desde el diseño hasta la entrega final.

  - Producción en talleres (metalúrgico y mecánico): Control de calidad en soldadura, pintura, ensamblaje y pruebas finales.

  - Gestión de maquinaria: Mantenimiento preventivo y correctivo para asegurar un desempeño óptimo.

  - Logística: Planeación y control de tiempos para minimizar retrasos y optimizar recursos.

  - Depósito: Recepción de materiales, carga y descarga de materiales.

  - Seguridad, Medio Ambiente e Higiene: Velar por la seguridad y cuidado del personal en todas las áreas de empresa.

## 1.3 Objetivos de Calidad

- Incrementar la eficiencia operativa mediante la optimización de procesos, minimizando desperdicios y reduciendo costos.

- Mejorar la satisfacción del cliente a través de la entrega oportuna de productos y servicios que superen sus expectativas.

- Incorporar tecnología a los distintos procesos ya sea con nuevos software, apps, etc.

- Fomentar un entorno laboral seguro, motivador y comprometido con la calidad como un pilar organizacional.

- Implementar un sistema de retroalimentación constante para identificar áreas de mejora y oportunidades de innovación.

## 1.4 Herramientas de Gestión

El éxito de este plan se sustenta en el uso de herramientas tecnológicas y metodológicas que permitan la integración y el control de todos los procesos:

- Software ERP: Para la integración y trazabilidad de los procesos administrativos y operativos.

- Sistemas de gestión documental: Almacenamiento en la nube para garantizar el acceso seguro y organizado a la información.

- Informes de avances de obras: Monitoreo de cumplimiento de plazos de obras, identificación de conflictos y soluciones técnicas

- Apps: Utilización de una app empresarial que permita el seguimiento de equipos, documentación de obras y demás elementos necesarios para la gestión diaria de los proyectos.

- Software BIM: Implementación en taller metalúrgico de software BIM que permita optimizar procesos y mejorar la calidad del producto final (Tekla).

- Manuales de funciones y procedimientos: Se realizarán manuales de funciones y se escribirán procedimientos para las tareas a desarrollar en taller metalúrgico, logística, mantenimiento y obras.

# 2. Organización y Responsabilidades

## 2.1 Estructura Organizativa

La estructura organizativa de Roque Mocciola se ha diseñado para garantizar una clara definición de roles y responsabilidades, facilitando la supervisión y el cumplimiento de los estándares de calidad. Las áreas principales son:

- ADMINISTRACIÓN

  - Gerente de Administración: Supervisión general de procesos administrativos y financieros.

  - Finanzas: Gestión financiera, elaboración de informes presupuestarios y monitoreo de costos.

  - RRHH: Desarrollo de políticas de selección, capacitación y bienestar del personal, con énfasis en su impacto en la calidad del trabajo.

- TÉCNICA

  - Proyectos y ejecución de obras: Responsable de la planificación y supervisión de proyectos, asegurando el cumplimiento de plazos y especificaciones técnicas.

  - Supervisores de Obra: Control de calidad en la ejecución de obras, realizando inspecciones regulares y verificaciones de cumplimiento normativo.

  - Taller Metalúrgico: Gestión de la producción en las áreas metalúrgica y mecánica, con énfasis en soldadura, pintura y ensamblaje.

  - Taller Mecánico: Mantenimiento y operación segura de equipos, asegurando que estén en condiciones óptimas para su uso.

  - Seguridad, Medio ambiente e Higiene: Responsable de gestionar programas de seguridad, capacitaciones y control documental en obra.

## 2.2 Responsabilidades del Personal

La gestión de calidad es una responsabilidad compartida por todo el personal. Algunas de las funciones clave son:

- Ingenieros y Supervisores:

  - Realizar inspecciones regulares para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

  - Implementar y documentar acciones correctivas en caso de identificar no conformidades.

- Técnicos de Mantenimiento:

  - Ejecutar programas de mantenimiento preventivo y correctivo, asegurando el correcto funcionamiento de la maquinaria.

  - Documentar todas las intervenciones realizadas en los equipos.

- Personal e Ingenieros de Taller:

  - Cumplir con los procedimientos técnicos establecidos para cada tarea.

  - Participar en capacitaciones periódicas para mantenerse actualizados en las mejores prácticas.

## 2.3 Recursos Necesarios

La implementación efectiva del PGC requiere:

- Recursos Humanos: Personal capacitado en gestión de calidad y en normativas específicas.

- Infraestructura: Espacios adecuados para el desarrollo de las actividades, incluyendo talleres y oficinas equipadas.

- Tecnología: Inversión en herramientas y software de última generación para automatizar y optimizar procesos.

# 3. Control de calidad en procesos críticos

Los procesos críticos de obra detallados a continuación se regirán bajo protocolos específicos de supervisión. Cualquier desvío, fuera de tolerancia respecto a las especificaciones técnicas o normativas de aplicación, dará lugar a la apertura de un Registro de No Conformidad (NC). Dicho proceso exigirá el bloqueo preventivo de las tareas, el análisis de causa raíz por parte de la Jefatura de Obra y la implementación de acciones correctivas antes de la liberación del sector afectado.

## 3.1 Movimiento de Suelos y Control de Compactación (Normativa IRAM 11900)

- Mecanismo de Control: Implementación de protocolos de liberación de bases y subbases mediante ensayos de densidad in situ y control granulométrico bajo lineamientos IRAM 11900.

## 3.2 Hormigonado (Normativa IRAM 1666)

- Mecanismo de Control: Protocolización de las etapas de recepción, muestreo en fresco (asentamiento), moldeo de probetas y control de curado estructural según los requerimientos de la norma IRAM 1666.

## 3.3 Soldadura y Taller Metalúrgico

- Mecanismo de Control: Aseguramiento de la calidad en prefabricación mediante un Manual de Funciones y Procedimientos Operativos aplicable a las tareas de corte, conformado y unión en taller.

## 3.4 Pintura y Revestimientos (Normativa IRAM 1070)

- Mecanismo de Control: Verificación sistemática de la preparación de superficies, condiciones higrométricas ambientales y medición de espesores de película seca de acuerdo con la norma IRAM 1070.

## 3.5 Mantenimiento y Gestión de Flota

- Mecanismo de Control: Ejecución de planes de mantenimiento preventivo y predictivo sobre el parque de maquinaria pesada y vehículos utilitarios para garantizar la continuidad operativa.

## 3.6 Logística y Trazabilidad de Transporte

- Mecanismo de Control: Planificación centralizada de cargas diarias y monitoreo digital de itinerarios en tiempo real para optimizar la cadena de abastecimiento hacia los frentes de trabajo.

# 4. Auditorías y Seguimiento

## 4.1 Auditorías Internas de Calidad

Frecuencia:
Las auditorías internas se llevarán a cabo anualmente, evaluando el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el PGC.

Metodología:

- Revisión documental: Verificación de registros, informes y certificados.

- Inspecciones en sitio: Evaluación directa de los procesos en curso y de las condiciones de los equipos.

- Entrevistas al personal: Confirmar la comprensión y aplicación de los procedimientos de calidad.

Informe de Auditoría:

- Resumen de hallazgos, clasificados en conformidades, no conformidades mayores y menores.

- Recomendaciones de mejora.

# 5. Gestión de No Conformidades

## 5.1 Identificación y Registro

Cualquier desviación de los estándares de calidad será identificada como una no conformidad y documentada en un formato estándar que incluya:

- Descripción del problema.

- Área afectada.

- Responsable del proceso.

## 5.2 Análisis de Causa

Se aplicará la metodología de los 5 porqués o el diagrama de Ishikawa para identificar la raíz del problema.

## 5.3 Acciones Correctivas y Preventivas

- Acciones Correctivas:

      - Implementar medidas para eliminar las causas de la no conformidad detectada.

      - Seguimiento de las acciones para evaluar su eficacia.

- Acciones Preventivas:

      - Identificación de riesgos potenciales mediante análisis de procesos.

      - Ajustes en los procedimientos para prevenir futuras ocurrencias.

# 6. Capacitación y Desarrollo del Personal

## 6.1 Plan de Formación Continua

Se desarrollará un programa anual de capacitación que incluirá:

- Normativas y Estándares de Calidad: IRAM, ISO y mejores prácticas internacionales.

- Habilidades Técnicas: Operación y mantenimiento de equipos, técnicas avanzadas de soldadura y hormigonado.

- Gestión de Proyectos: Uso de software especializado y planificación estratégica.

## 6.2 Evaluación de Competencias

Al finalizar cada capacitación, se realizarán evaluaciones teóricas y prácticas para garantizar la comprensión de los contenidos.

# 7. Indicadores de Desempeño

Se definirán indicadores clave de desempeño para evaluar la eficacia del PGC, entre ellos:

- Indicadores de Calidad:

  - Porcentaje de productos o procesos conformes en la primera inspección.

  - Número de no conformidades detectadas.

- Indicadores de Tiempo:

  - Cumplimiento de plazos establecidos en el cronograma del proyecto.

- Indicadores de Satisfacción del Cliente:

  - Resultados de encuestas post-proyecto.

# 8. Mejora Continua

## 8.1 Ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar)

El PGC adoptará el enfoque del ciclo PHVA para garantizar una mejora continua en todos los procesos:

- Planificar: Identificar áreas de mejora y establecer objetivos claros.

- Hacer: Implementar cambios en procesos y procedimientos.

- Verificar: Monitorear y evaluar el impacto de las acciones implementadas.

- Actuar: Estandarizar las prácticas exitosas y ajustar donde sea necesario.

# 9. Conclusión

El Plan de Gestión de Calidad de Roque Mocciola no solo busca el cumplimiento de tiempos y economías de los distintos proyectos, sino que se convierte en un instrumento estratégico para el crecimiento sostenible y la excelencia operativa. La implementación de este PGC es un compromiso integral que involucra a cada miembro de la organización, fortaleciendo nuestra posición como parte de la industria de la construcción en Río Negro y Neuquén.