| A | 20/10/24 | Emisión inicial |  | S.S | A.L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | FECHA | DESCRIPCIÓN |  | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| REVISIÓN DE CONTRATOS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. |  |  |  |
|  |  |  | REVISIÓN DE CONTRATOS |  |  |  |
|  |  |  | PROCEDIMIENTO BÁSICO |  |  |  |
| ESCALA: S/E |  |  | LUGAR: GENERAL ROCA, RÍO NEGRO |  |  | A |
|  |  |  | DOCUMENTO: RCO-VAR-CAL-001 |  |  | REVISIÓN |

# 1. Objetivo

Establecer los lineamientos para la revisión técnica del contrato emitido por el Cliente, asegurando que las condiciones contractuales sean claras, viables y cumplan con los requisitos legales, técnicos y administrativos de la empresa.

# 2. Alcance

Aplica a todos los contratos emitidos por el Cliente que requieran evaluación antes de su firma, en el marco de proyectos ejecutados por la empresa.

# 3. Responsabilidades

- Gerencia de Proyectos: Revisión general del contrato y viabilidad del proyecto.

- Departamento Legal: Análisis de cláusulas legales, obligaciones y riesgos.

- Departamento Técnico: Evaluación de especificaciones técnicas y alcances.

- Departamento de Compras y Logística: Verificación de términos de suministro y condiciones de pago.

- Departamento de Finanzas: Revisión de condiciones económicas y garantías.

# 4. Procedimiento

## 4.1 Recepción y Distribución del Contrato

- El Cliente envía el contrato a la empresa.

- La Gerencia de Proyectos recibe el documento y lo distribuye a los departamentos correspondientes.

## 4.2 Análisis del Contrato

Cada área revisa aspectos específicos:

- Gerencia de Proyectos: Factibilidad del proyecto y alineación con los objetivos estratégicos.

- Departamento Legal: Responsabilidades, penalidades, seguros, cumplimiento normativo.

- Departamento Técnico: Especificaciones técnicas, alcance de los trabajos y normativas aplicables.

- Compras y Logística: Condiciones de suministro, tiempos de entrega y materiales requeridos.

- Finanzas: Condiciones de pago, garantías y viabilidad financiera.

## 4.3 Consolidación de Observaciones

- Cada área envía sus observaciones a la Gerencia de Proyectos.

## 4.4 Reunión de Evaluación

- Se realiza una reunión con los responsables de cada área para discutir puntos críticos.

- Se definen ajustes o negociaciones necesarias con el Cliente.

## 4.5 Comunicación con el Cliente

- Se envía una respuesta formal con observaciones y propuestas de modificación.

- Se negocian los cambios hasta llegar a un acuerdo.

## 4.6 Aprobación y Firma

- Una vez aprobado el contrato, se obtiene la firma de las partes.

- Se archiva una copia en los registros de la empresa.

## 5. Control y Seguimiento

- Se registra cada contrato revisado en un sistema de seguimiento.

- Se establecen acciones correctivas en caso de problemas contractuales durante la ejecución del proyecto.

## 6. Documentos de Referencia

- Legislación aplicable.

- Normas de contratación de la empresa.

- Contratos anteriores y lecciones aprendidas.