| A | 10/04/26 | Selección de Subcontratistas |  | S.S | A.L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | FECHA | DESCRIPCIÓN |  | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| PLAN DE SELECCIÓN DE SUBCONTRATISTAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. |  |  |  |
|  |  |  | PLAN DE SELECCIÓN |  |  |  |
|  |  |  | SUBCONTRATISTAS |  |  |  |
| ESCALA: S/E |  |  | LUGAR: GENERAL ROCA, RÍO NEGRO |  |  | A |
|  |  |  | DOCUMENTO: SUB-VAR-CAL-001 |  |  | REVISIÓN |

# plan de SELECCIÓN DE SUBCONTRATISTAS

# 1. OBJETIVO

Establecer los criterios y metodologías para la selección, evaluación del desempeño y reevaluación periódica de los subcontratistas que ejecutan rubros de obra o servicios críticos para Empresa Constructora Roque Mocciola, asegurando que sus prestaciones cumplan con los requisitos de calidad, plazos, seguridad y medio ambiente exigidos por la organización y por nuestros clientes.

# 2. ALCANCE

Aplica a todas las empresas o contratistas independientes que realicen actividades directamente vinculadas a la ejecución de las obras.

# 3. RESPONSABILIDADES

- Gerencia de Operaciones / Oficina Técnica: Definir las especificaciones técnicas y de calidad requeridas para la contratación.

- Responsable de Compras y Contratos: Solicitar presupuestos, recopilar documentación legal/técnica e iniciar el legajo de evaluación del subcontratista.

- Jefe de Obra / Supervisor de Sitio: Evaluar el desempeño en campo del subcontratista durante y al finalizar los trabajos.

# 4. PROCESO DE EVALUACIÓN

Antes de adjudicar una obra o servicio a un nuevo subcontratista, este debe atravesar una evaluación inicial basada en cuatro pilares críticos:

- Capacidad Técnica y Operativa: Experiencia demostrable en el rubro (obras similares ejecutadas), disponibilidad de equipos declarados (por ejemplo, flotas pesadas con certificación vigente) y personal técnico calificado.

- Solvencia Económico-Financiera: Verificación de antecedentes comerciales y fiscales aptos para afrontar la escala del proyecto.

- Cumplimiento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente: Presentación de los programas de seguridad aprobados por ART, índices de siniestralidad y cumplimiento de las normativas vigentes en yacimientos.

- Sistemas de Gestión: Se valorará positivamente si el subcontratista cuenta con certificaciones ISO o si cuenta con procedimientos de trabajo documentados.

# 5. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Por cada contrato o rubro ejecutado, el Jefe de Obra completará un formulario de evaluación mensual o al cierre del trabajo, midiendo los siguientes indicadores ponderados:

| CRITERIO | DESCRIPCIÓN | INCIDENCIA |
| --- | --- | --- |
| Calidad del Trabajo | Cumplimiento estricto de memorias técnicas, planos y especificaciones de materiales | 40% |
| Cumplimiento de Plazos | Respeto por el cronograma de obra acordado y puntualidad en las entregas de etapas o hitos del proyecto. | 25% |
| Seguridad y Medio Ambiente | Uso obligatorio de EPP, orden y limpieza del sector asignado, cero incidentes ambientales o de seguridad en obra. | 25% |
| Gestión Documental y Administrativa | Entrega en término de documentación laboral (F.931, nóminas, seguros, certificados de equipos) y rapidez de respuesta ante cambios. | 20% |

Calificación Final del Desempeño:

- A (Excelente / ≥ 90 pts): Mantiene la condición de "Aprobado" y se prioriza para futuras contrataciones.

- B (Aceptable / 70 - 89 pts): Se mantiene como "Aprobado". Se pueden sugerir mejoras menores.

- C (Condicional / 50 - 69 pts): Requiere un Plan de Acciones Correctivas inmediato. Queda bajo observación en el próximo contrato.

- D (No Apto / < 50 pts): Se suspende del Listado de Subcontratistas Aprobados de forma inmediata.

# 6. REEVALUACIÓN PERIÓDICA

En el mes de diciembre de cada año, el comité del SGC revisará el historial de calificaciones de los subcontratistas activos. Aquellos que no mantengan una calificación promedio en categorías A o B serán dados de baja del padrón hasta que demuestren haber subsanado sus desvíos mediante auditorías específicas.